Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

|  | Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры математики и физики 14.05.2019 г., протокол №9 Зав. кафедрой __________ А.П. Горюшкин |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (КУРСА, МОДУЛЯ)

Б1.В.14 «Организация, планирование и управление в строительстве»

Направление подготовки: 07.03.04 Градостроительство

Профиль подготовки: «Промышленное и гражданской строительство»

Год набора: 2016

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очно-заочная

Курс 4	Семестр 7, 8

Зачет: 7 семестр

Экзамен: 8семестр

Курсовая работа: 8 семестр

Петропавловск-Камчатский, 2019 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 № 94.

Разработчик:

Старший преподаватель

кафедры математики и физики _____________________ Е.В. Чебыкина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины	4

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	4

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4

4. Содержание дисциплины	5

5. Тематическое планирование	6

3 семестр	6

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ	11

8. Перечень вопросов на зачет, экзамен	11

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента	15

# 1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: изыскательная и проектно-конструкторская, производственно-технологическая и производственно-управленческая, экспериментально-исследовательская, монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная и профилями подготовки.

Задачи освоения дисциплины: приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих тапы формирования компетенций в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса

# 2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к блоку Б1 дисциплин вариативной части учебного плана.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): "Безопасность жизнедеятельности", "Основы архитектуры и строительных конструкций"

# 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

| Код компетенции | Наименование компетенции | Универсальные дескрипторы сформированности компетенции |
| --- | --- | --- |
| ОК-3 | способность к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовность к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей | Знать: принципы и методы организации управления малыми коллективами Уметь: взаимодействовать со специалистами из смежных областей Владеть: способностью к восприятию критики, саморазвитию |
| ОК-5 | способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия | Знать: этические нормы, правила поведения и основы отношений в коллективе, религиозные особенности общества Уметь: работать в коллективе, терпимо относиться к религиозным, этническим и культурным различиям в обществе Владеть: методиками работы в коллективе с целью предотвращения конфликтных ситуаций. |
| ОК-7 | понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению профессиональной деятельности, стремление к самообразованию, повышению квалификации и мастерства | Знать: основы и перспективы своей будущей профессии. Уметь: понимать социальную значимость своей профессии Владеть: способностью к самообразованию и повышению квалификации |
| ОК-8 | владение знаниями о природных системах и искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов поселений необходимыми для формирования градостроительной политики | Знать: природные системы, искусственную среду городов и поселений Уметь: проводить грамотную градостроительную политику, исходя и из окружающих условий Владеть: знаниями о природных системах и системе жизнеобеспечения городов |
| ОПК-1 | готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности Уметь: применять методы анализа и моделирования в профессиональной деятельности Владеть: теоретическими и практическими методами исследования |
| ПК-4 | способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании | Знать: основы градостроительного проектирования и смежные с ними дисциплины Уметь: использовать теоретические и практические основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании Владеть: методами смежных дисциплин проектирования в градостроительстве |
| ПК-7 | способность к поиску, анализу и использованию градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, владение навыками формирования программ управления проектами в области градостроительства, готовность участвовать в администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение регламентов, правил и нормативов | Знать: регламенты, нормативы и правила в градостроительной сфере Уметь: анализировать и использовать необходимую правовую информацию в градостроительной сфере Владеть: навыками формирования программ управления проектами в градостроительной сфере |

# 4. Содержание дисциплины

Семестр 7

# Тема 1. Основные понятия и положения технологии строительного производства

# и строительной продукции: 1) Понятия технологии строительного производства

# 2) Понятие о строительной продукции

# Тема 2. Проектирование организации производства работ: 1) Понятие проекта

# 2) Понятие проектная организация 3) Принципы организации строительства и

# управления проектами 4) Сетевое моделирование 5)

# Тема 3. Технико-экономические показатели работы предприятия.

# Тема 4. Определение продолжительности строительно-монтажных работ. Циклограмма ритмичных потоков

# Тема 5. Построение сетевых моделей.

# Семестр 8

# Тема 1. Особенности планирования строительного производства в условиях

# рынка: 1) Договор подряда 2) Виды планов в строительстве 3) Лизинг в

# строительстве

# Тема 2. Системный подход к организационному управлению в строительстве: 1) Организационные формы управления в строительстве 2) Основные принципы управления 3) Организационные структуры управления в строительстве 4) Объект и субъект управления.

# Тема 3. Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов: 1) Контроль в управлении качеством строительной продукции 2) Исполнительная документация в строительстве 3) Консервация и прекращение строительства.

# Тема 4. Определение продолжительности строительно-монтажных работ. Циклограмма ритмичных потоков.

# 5. Тематическое планирование

Модули дисциплины

| № | Наименование модуля | Лекции | Практики/ семинары | Лабораторные | Сам. работа | Всего, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 семестр | 16 | 18 | 0 | 38 | 72 |
| 2 | 8 семестр | 14 | 16 | 0 | 42 | 72 |
|  | Всего | 30 | 34 | 0 | 80 | 144 |

# 7 семестр

Тематический план

| № темы | Тема | Кол-во часов | Компетенции по теме |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции |  |  |
| 1 | Основные понятия и положения технологии строительного производства и строительной продукции: 1) Понятия технологии строительного производства 2) Понятие о строительной продукции | 4 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 2 | Проектирование организации производства работ: 1) Понятие проекта 2) Понятие проектная организация 3) Принципы организации строительства и управления проектами 4) Сетевое моделирование 5) Технико-экономические показатели работы предприятия. | 4 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 3 | Определение продолжительности строительно-монтажных работ. Циклограмма ритмичных потоков | 4 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 4 | Построение сетевых моделей. | 4 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
|  | Практические занятия |  |  |
| 1 | Основные понятия и положения технологии строительного производства и строительной продукции: 1) Понятия технологии строительного производства 2) Понятие о строительной продукции | 2 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 2 | Расчет сетевого графика табличным методом | 2 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 3 | Расчёт сетевого графика секторным методом. | 2 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 4 | Особенности планирования строительного производства в условиях рынка: 1) Договор подряда 2) Виды планов в строительстве 3) Лизинг в строительстве. /Пр/ | 2 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 5 | Расчет технико -экономических показателей предприятия | 2 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |
| 1 | Организационно -техническая подготовка производства: 1) Участники строительства 2) Организационные формы строительных работ 3) Организационные подготовительные мероприятия | 2 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 2 | Организация производственной базы строительства: 1) Организация приобъектных складов 2) Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы 3) Строительные процессы. Группировка работ по циклам. | 6 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 3 | Поточный метод организации строительства: 1) Понятие потока организации строительства 2) Методы поточного строительства. | 6 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 4 | Проектирование организации строительства: 1) Планирование и контроль производственной деятельности строительной организации 2) Проект производства работ 3) Строительные генеральные планы. | 6 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 5 | Организация материально -технического обеспечения строительного производства: 1) Обеспечение строительства средствами механизации 2) Поставка на строительство материальных ресурсов 3) Организация эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве. | 6 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 6 | Расчет неритмичных потоков. Составление матрицы неритмичных потоков | 6 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 7 | Разработка стройгенплана. | 6 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |

# 8 семестр

Тематический план

| № темы | Тема | Кол-во часов | Компетенции по теме |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции |  |  |
| 1 | Особенности планирования строительного производства в условиях рынка: 1) Договор подряда 2) Виды планов в строительстве 3) Лизинг в строительстве | 2 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 2 | Системный подход к организационному управлению в строительстве: 1) Организационные формы управления в строительстве 2) Основные принципы управления 3) Организационные структуры управления в строительстве 4) Объект и субъект управления. | 4 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 3 | Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов: 1) Контроль в управлении качеством строительной продукции 2) Исполнительная документация в строительстве 3) Консервация и прекращение строительства. | 4 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 4 | Определение продолжительности строительно-монтажных работ. Циклограмма ритмичных потоков. | 4 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
|  | Практические занятия |  |  |
| 1 | Особенности планирования строительного производства в условиях рынка: 1) Договор подряда 2) Виды планов в строительстве 3) Лизинг в строительстве. | 4 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 2 | Системный подход к организационному управлению в строительстве: 1) Организационные формы управления в строительстве 2) Основные принципы управления 3) Организационные структуры управления в строительстве 4) Объект и субъект управления. | 4 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 3 | Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов: 1) Контроль в управлении качеством строительной продукции 2) Исполнительная документация в строительстве 3) Консервация и прекращение строительства. | 6 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |
| 1 | Анализ результатов производственной деятельности строительных организаций: 1) Планирование организационно-хозяйственной деятельности строительной организации 2) Планирование технического прогресса | 16 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 2 | Составление локальной сметы строительных работ | 16 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 3 | Управление качеством строительной продукции: 1) Понятие «Качество строительной продукции» 2) Методы оценки качества работ 3) Принципы управление качеством строительной продукции | 16 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 4 | Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов: 1) Контроль в управлении качеством строительной продукции 2) Исполнительная документация в строительстве 3) Консервация и прекращение строительства | 16 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |
| 5 | Оценка эффективности инвестиционного проекта. | 16 | ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 |

6. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и внеаудиторная.

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам практических занятий, выполнение практических заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:

- выполнение практических заданий;

- подготовка сообщений по вопросам практических занятий.

6.1. Темы практических занятий

7 семестр

Тема №1 Основные понятия и положения технологии строительного производства

и строительной продукции: 1) Понятия технологии строительного производства

2) Понятие о строительной продукции

Тема №2. Расчет сетевого графика табличным методом

Тема №3 Расчёт сетевого графика секторным методом.

Тема №4 Особенности планирования строительного производства в условиях

рынка: 1) Договор подряда 2) Виды планов в строительстве 3) Лизинг в

строительстве.

Тема №5. Расчет технико-экономических показателей предприятия

8 семестр

Тема №1. Особенности планирования строительного производства в условиях

рынка: 1) Договор подряда 2) Виды планов в строительстве 3) Лизинг в строительстве.

Тема №2. Системный подход к организационному

управлению в строительстве: 1) Организационные формы управления в

строительстве 2) Основные принципы управления 3) Организационные

структуры управления в строительстве 4) Объект и субъект управления.

Тема №3 Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов: 1) Контроль в управлении качеством строительной продукции 2)

Исполнительная документация в строительстве 3) Консервация и прекращение строительства.

6.2. Внеаудиторная самостоятельная работа

| № п/п | Наименование раздела | Наименование темы | Форма СР | Трудоемкость (час.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |  |
| 1 | Организация, планирование и управление в строительстве | Организационно -техническая подготовка производства: 1) Участники строительства 2) Организационные формы строительных работ 3) Организационные подготовительные мероприятия | конспект | 2 |
| 2 |  | Организация производственной базы строительства: 1) Организация приобъектных складов 2) Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы 3) Строительные процессы. Группировка работ по циклам. | конспект | 6 |
| 3 |  | Поточный метод организации строительства: 1) Понятие потока организации строительства 2) Методы поточного строительства. | конспект | 6 |
| 4 |  | Проектирование организации строительства: 1) Планирование и контроль производственной деятельности строительной организации 2) Проект производства работ 3) Строительные генеральные планы. | конспект | 6 |
| 5 |  | Организация материально -технического обеспечения строительного производства: 1) Обеспечение строительства средствами механизации 2) Поставка на строительство материальных ресурсов 3) Организация эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве. | конспект | 6 |
| 6 |  | Расчет неритмичных потоков. Составление матрицы неритмичных потоков | конспект | 6 |
| 7 |  | Разработка стройгенплана. | конспект | 6 |
| Итого |  |  |  | 38 |
| 8 семестр |  |  |  |  |
| 1 | Организация, планирование и управление в строительстве | Анализ результатов производственной деятельности строительных организаций: 1) Планирование организационно-хозяйственной деятельности строительной организации 2) Планирование технического прогресса | конспект | 16 |
| 2 |  | Составление локальной сметы строительных работ | конспект | 16 |
| 3 |  | Управление качеством строительной продукции: 1) Понятие «Качество строительной продукции» 2) Методы оценки качества работ 3) Принципы управление качеством строительной продукции | конспект | 16 |
| 4 |  | Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов: 1) Контроль в управлении качеством строительной продукции 2) Исполнительная документация в строительстве 3) Консервация и прекращение строительства | конспект | 16 |
| 5 |  | Оценка эффективности инвестиционного проекта. | конспект | 16 |
| Итого |  |  |  | 42 |

# 7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ

Учебным планом контрольные работы по дисциплине Б1.В.14 «Организация, планирование и управление в строительстве» не предусмотрены.

Примерная тематика курсовых работ (8 семестр):

Тема курсового проекта «Проект организации строительства объектов АПК». Вариабельность курсового проекта определяется исходными данными:

- Габаритные размеры, и высота этажа для одноэтажных задний;

- Габаритные размеры, высота этажа и количество этажей для многоэтажного здания;

- Применяемые материалы для основных конструкций многоэтажного здания;

- Загруженность складов для одноэтажных зданий и многоэтажного здания;

- Максимальное количество человек работающих на строительной площадке;

- Схема расположения зданий друг относительно друга;

- Привязка комплекса строительства к существующей дороге.

По номеру варианта обучающийся получает исходные данные для выполнения курсового проекта. План курсовой работы.

1. Обзор литературы

2. Разработка исходных данных.

3. Разработка планов и поперечных разрезов зданий, проектирование основных узловых решений.

4. Составление таблиц спецификации ЖБ элементов для трех строящихся зданий, а для многоэтажного здания также расчет объемов строительно-монтажных работ.

5. Выбор и привязка монтажных кранов с определением зон действия грузоподъемной техники.

6. Расчет временных зданий, используемых для нужд строительства.

7. Организация приобъектных складов (открытых, навесов и закрытых).

8. Устройство временных дорог.

9. Обеспечение строительной площадки электроэнергией.

10. Обеспечение строительной площадки водой и канализацией.

11. Описание требований по охране труда и пожарной безопасности.

12. Разработка научно-исследовательского раздела

# 8. Перечень вопросов на промежуточную аттестацию

Примерный перечень вопросов на зачет (7 семестр):

- Что такое инвестиционная деятельность?

- Что такое инвестиционный проект?

- Фазы инвестиционного проекта.

- Исполнители и результаты работ по фазам развития инвестиционного проекта.

- Что такое инвестиционный контракт?

- Государственный строительный надзор.

- Органы жилищной инспекции.

- Органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Муниципальная структура по архитектуре и градостроительству.

- Чем отличается строительный контроль от строительного надзора и авторского надзора?

- Какие задачи решает операционный контроль в строительстве?

- Способы противодействия коррупции в строительстве.

- Классификация и виды моделирования систем.

- Модели организации строительного производства.

- Построение сетевых моделей.

- Параметры сетевых графиков.

- Расчет параметров неритмичного потока.

- Расчет параметров потоков с использованием матриц.

- Проектирование графиков производства работ в составе ПОС.

- Виды календарных планов.

- Принципы и последовательность составления календарных планов.

- Оптимизация календарных планов.

- Оценка основных технико-экономических показателей возведения зданий (сооружений).

Примерный перечень вопросов на экзамен (8 семестр):

- Что такое капитальные вложения?

- Источники финансирования.

- Состав и содержание работ по фазам развития инвестиционного проекта.

- Параметры, характеризующие строительную продукцию.

- Системы строительного регулирования.

- Органы Госгортехнадзора РФ.

- Органы энерго надзора.

- Органы государственного пожарного надзора.

- Регламент проведения государственного строительного надзора.

- Авторский надзор за строительством.

- Какие основные документы следует оформлять при сдаче и приемке строительно-монтажных работ?

- Порядок разработки календарных планов?

- Классификация строительных потоков.

- Расчет параметров неретмичного потока.

- Расчет параметров потоков с использованием матриц.

- Корректировка сетевых моделей.

- Проектирование графиков производства работ в составе ПОС.

- Виды календарных планов.

- Календарные планы комплексов зданий и сооружений.

- Принципы и последовательность составления календарных планов.

- Оптимизация календарных планов.

- Исходные данные для разработки СГП.

- Порядок разработки СГП.

- Виды строительных генеральных планов.

- Размещение монтажных кранов на СГП.

- Расчет и организация открытых зон складирования на СГП.

- Расчет и организация навесов на СГП.

- Расчет и организация закрытых зон складирования на СГП.

- Проектирование внутриплощадочных дорог на СГП.

- Временные электрические сети на СГП.

- Временные водопроводные сети на СГП.

- Состав бытовых городков.

- Типы бытовых помещений.

- Административные здания на строительной площадке.

- Санитарно-гигиенические здания на строительной площадке.

- Модульные здания для размещения строителей и ИТП.

- Основные планировочные решения бытовых городков.

- Размещение бытовых городков на строительной площадке.

- Противопожарные требования к бытовым городкам.

- Инженерные сети, подводимые к бытовым городкам.

- Эксплуатация бытовых городков.

- Структура МТБ строительства.

- Организация поставок материально-технических ресурсов.

- Формы организации МТ обеспечения в строительстве.

- Логистика в строительном производстве.

- Организация МТБ строительства.

- Материальные ресурсы в строительстве.

- Определение потребности в материальных ресурсах.

- Стоимость МТР.

- Источники поставок МТР.

- Учет и контроль МТР.

- Месячный оперативный планы.

- Оценка рисков при принятии решений.

- Управление строительством на основе графиков производства работ.

- Стратегическое планирование.

- Диспетчеризация в строительстве.

- Задачи оперативного планирования.

- Недельно-суточный оперативный план.

- Текущее и оперативное планирование.

- Виды планов в строительстве.

- Генеральное планирование.

- Раздельный сбор строительного мусора.

- Вывоз и утилизация вредных строительных отходов.

- Полигоны для сбора строительных отходов.

- Сбор строительных отходов на строительной площадке.

- Особенности утилизации строительных отходов.

- Система управления переработкой строительных отходов.

- Источники образования строительных отходов.

- Организация переработки строительных отходов.

- Вывоз строительных отходов с территории.

# 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная учебная литература:

- Организация, планирование и управление в строительстве : учебное пособие / . — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-593-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59122.html (дата обращения: 14.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Михайлов А.Ю. Основы планирования, организации и управления в строительстве : учебное пособие / Михайлов А.Ю.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 284 c. — ISBN 978-5-9729-0355-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86619.html (дата обращения: 14.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9.2. Дополнительная учебная литература:

Организация, планирование и управление в строительстве : учебное пособие для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-4488-0376-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87273.html (дата обращения: 14.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве : учебное пособие / Авилова И.П., Наумов А.Е.. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 161 c. — ISBN 978-5-361-00203-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28365.html (дата обращения: 14.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9.3. Интернет-ресурсы:

www.elibrary.ru

www.poiskknig.ru

# 10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»).

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование в научной и специальной литературе.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

| Уровень сформированности компетенции | Уровень освоения модулей дисциплины (оценка) | Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устный/письменный опрос | Отчет по практической работе | Выполнение заданий самостоятельной работы |
| Высокий | отлично | Обучающийся ответил на все вопросы и продемонстрировал полноту знаний по изучаемому материалу | Содержит все задания лабораторной работы, оформлен в соответствии с требованиями | Студент безошибочно ответил на все основные вопросы, а также продемонстрировал свободное владение материалом при ответе на дополнительные вопросы; работа выполнена в полном объеме и в точном соответствии с требованиями; студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в задании |
| Базовый | хорошо | Обучающийся ответил на большую часть вопросов и продемонстрировал понимание изучаемого материала | Содержит большинство заданий лабораторной работы, оформлен в соответствии с требованиями | Студент безошибочно ответил на основные вопросы, но не точно или не в полном объеме раскрыл дополнительные вопросы; работа выполнена в полном объеме и в точном соответствии с требованиями; студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его самостоятельно или по указанию преподавателя |
| Пороговый | удовлетворительно | Ответ обучающегося содержал ошибки и недочеты | Содержит меньшую часть заданий лабораторной работы, оформление не соответствует требованиям | Студент затрудняется в ответах на вопросы и отвечает только после наводящих вопросов, демонстрирует слабое знание при ответе на дополнительные вопросы; работа выполнена в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического материала и по указанию преподавателя применяет его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки |
| Компетенции не сформированы | неудовлетворительно | Обучающийся не ответил на поставленные вопросы | Отчет не предоставлен | Студент не ответил ни на один вопрос; работа не выполнена |

Промежуточная аттестация

| Уровень сформированности компетенции | Уровень освоения дисциплины | Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зачет | экзамен | курсовая работа |
| Высокий | отлично (зачтено) | Студент показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений | Студент показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений | Оценивается работа, в которой полностью решены все поставленные задачи. Студент показал умение работать с научной и учебной литературой, На защите студентом продемонстрированы глубокое знание темы работы, умение использовать методической терминологию, способность вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свою научную позицию по результатам работы. Выступление выстроено логично и последовательно, четко отражает результаты исследования. При защите студент дает правильные и обоснованные ответы на вопросы, свободно ориентируется в тексте работы. Студентом продемонстрирована готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. |
| Базовый | хорошо (зачтено) | Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности | Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности | Оценивается работа, в которой решены все поставленные задачи. Студент показал умение работать с научной и учебной литературой, На защите студентом продемонстрированы глубокое знание темы работы, умение использовать методическую терминологию, способность вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свою научную позицию по результатам работы. Выступление выстроено логично и последовательно, четко отражает результаты исследования. При защите студент дает, в основном, правильные и обоснованные ответы на вопросы, свободно ориентируется в тексте работы. Студентом продемонстрирована готовность к самостоятельной профессиональной деятельности |
| Пороговый | удовлетворительно (зачтено) | Студент показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации | Студент показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации | Оценивается работа, в которой полностью решены все поставленные задачи. Студент показал умение работать с научной и учебной литературой, На защите студентом продемонстрированы глубокое знание темы работы, умение использовать методическую терминологию, способность вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свою научную позицию по результатам работы. Выступление выстроено логично, но не вполне последовательно, но отражает результаты исследования. При защите студент дает правильные и обоснованные ответы на вопросы, ориентируется в тексте работы. Студентом продемонстрирована готовность к самостоятельной профессиональной деятельности |
| Компетенции не сформированы | неудовлетворительно (не зачтено) | Студент не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач | Студент не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач | Оценивается работа, в которой большинство задач не решено. При написании работы не были использованы современные источники и литература. Оформление работы не соответствует требованиям. В докладе студента отсутствует логика и последовательность, не приведены результаты исследования. Студент не ориентируется в тексте работы, при защите допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. Студентом продемонстрирована неготовность к самостоятельной профессиональной деятельности. |

11. Материально-техническая база

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима следующая материально-техническая база: компьютерный кабинет, оборудованный для проведения лабораторных занятий. Кабинет должен быть оснащен персональными компьютерами, объединенными в единую сеть с подключением к сети Интернет, средствами оргтехники, мультимедийным проектором и интерактивной доской. Для выполнения лабораторных заданий в качестве программного обеспечения требуется: программный пакет Microsoft Office, браузер для работы с Интернетом.